TERMO DE ABERTURA DO PROJETO

Projeto / Logis
Equipe do Projeto / Gabriel U. Andrade, João Lenon, Adryell Da Silva.

1. Justificativa
Existem hoje muitos escritórios de contabilidade de pequeno porte e profissionais autônomos na área que são pouco conhecidos na cidade ou região onde atuam, tendo desse modo dificuldade em se posicionar no mercado e prestar seus serviços, principalmente quando estão começando sua jornada. Em paralelo, muitos consumidores encontram dificuldades em encontrar um escritório ou profissional que melhor atenda às suas necessidades, terminando por contratar um prestador que não seria o ideal para atender suas demandas.
Propõem-se desenvolver um aplicativo de dispositivo móvel que permita o registro de possível demandantes que poderão publicar dúvidas ou problemas de pequeno porte, e o registro de prestadores de serviços na área da contabilidade e semelhantes, sendo eles escritórios ou profissionais autônomos que poderão responder às dúvidas ou atender as solicitações de serviços dentro do sistema. Cada solicitação atendida, após um feedback do solicitante, resultará um ganho de pontuação dentro do aplicativo para ambos os usuários, lhes permitindo ter preferência sobre a seleção de demandas abertas.
Simplificar o contato entre o cliente e o prestador de serviços de contabilidade, por meio da solução de pequenos problemas, dúvidas ou solicitações, permitindo assim a construção de seu nome no mercado, dando mais visibilidade para pequenos escritórios e profissionais autônomos.
A justificativa do projeto deve responder às seguintes questões:
- Por que o projeto é necessário?
- Quais os motivos que geraram a sua necessidade?
- Quais os benefícios?
2. Objetivos do projeto
Descrever o que se pretende realizar para resolver o problema central ou explorar a oportunidade identificada.
Para a correta definição do objetivo específico siga a regra “SMART”:
- Specífic (específico): Deve ser redigido de forma clara, concisa e compreensiva;
- Measurable (mensurável): O objetivo específico deve ser mensurável, ou seja, possível de ser medido por meio de um ou mais indicadores;
- Agreed (acordado): Deve ser acordado com as partes interessadas (Stakeholders);
- Realistic (realista): Deve estar centrado na realidade, no que é possível de ser feito considerando as premissas e restrições existentes;
- Time Bound (Limitado no tempo): Deve ter um prazo determinado para sua finalização}
3. Escopo
Descrever os resultados esperados e produzidos no projeto como, por exemplo, os produtos e serviços a serem entregues, a documentação elaborada.
Pretende-se documentar o artefato de software com uma robusta lista de requisitos de sistema, diagramas de caso de uso, diagrama de classe além dos mockups de interface.
O aplicativo desenvolvido permitirá a consulta de prestadores de serviços de contabilidade contanto com suporte da ferramenta google maps, permitindo também visualizar o renome destes na plataforma.

4. Não-Escopo
O que não será atendido pelo projeto: produtos e serviços não incluídos no escopo, o que não será implementado pelo projeto.
A aplicação não dará suporte ao controle de prestação de serviços online.

5. Restrições
Restrições são condições ou situações que limitam seu planejamento e desenvolvimento e não podem ser eliminadas ou alteradas no decorrer do projeto.

6. Projetos inter-relacionados
Relacionar outros projetos que, de alguma forma, dependem ou fornecem dados, produtos e/ou serviços para o projeto.

7. Riscos iniciais
Relacionar em tópicos os riscos iniciais identificados no projeto.

8. Tempo estimado
Estimar o tempo necessário para a conclusão do projeto.